Control Store — Autoservicio Ayuelal

Entrega de modulo: MOD 02 INVENTARIO

Epica en Jira: CS-2

Responsable: Stiven Vargas

Tecnologia en Analisis y Desarrollo de Software (ADSO) — SENA

Proyecto formativo — Trimestre 3

2 de septiembre de 2026

1. Descripcion del modulo

Catalogo de productos, control de existencias y aviso automatico cuando un articulo llega a su minimo.

El presente documento reune las entregas realizadas sobre el prototipo navegable construido con HTML y CSS, ubicado en la carpeta 08-Prototipo-HTML-CSS del repositorio del proyecto. Cada entrega indica los archivos modificados, la decision de diseno que la sustenta y los pasos para comprobarla.

2. Cobertura de historias de usuario

La siguiente tabla relaciona cada historia de usuario de la epica CS-2 con la pantalla del prototipo que la representa.

| Clave | Historia de usuario | Pantalla del prototipo | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| CS-12 | HU01 Registrar producto | product_read.html #registrar | Cubierta |
| CS-13 | HU02 Listar productos | product_read.html (catalogo) | Cubierta |
| CS-14 | HU03 Consultar producto | Buscador de la barra superior | Parcial |
| CS-15 | HU04 Editar producto | pages/modules/inventory/product_update.html | Cubierta |
| CS-16 | HU05 Eliminar producto | Sin pantalla | Pendiente |
| CS-17 | HU06 Alerta de stock | product_read.html #alertas y ventana de la campana | Cubierta |

Resumen: de 6 historias, 4 estan cubiertas, 1 esta parcialmente y 1 esta pendiente de pantalla.

3. Entregas realizadas

3.1. Inventario en una sola pantalla

Archivos: pages/modules/inventory/product_read.html · assets/css/03-componentes.css

Que se hizo: Se unieron tres pantallas en una: el catalogo completo, los productos por agotarse y el formulario de registro. Arriba, tres indicadores con el total de productos, cuantos estan por agotarse y el valor del inventario.

Por que: El encargado de bodega revisaba existencias en una pantalla y registraba en otra. Ahora ve el faltante y lo carga sin navegar. Se eliminaron stock_alerts.html y product_register.html, y se corrigieron los 15 enlaces que apuntaban a ellas.

Como comprobarlo: Entrar como administrador e ir a Inventario. Deben verse los tres indicadores, la tabla de 8 productos y, abajo, las alertas y el formulario lado a lado. Los botones Ver alertas y Registrar producto bajan a su seccion.

3.2. Aviso de stock desde cualquier pantalla

Archivos: Ventana #modal-stock en las 20 paginas del panel

Que se hizo: La campana de la barra superior abre una ventana con los productos por agotarse, sus existencias, su minimo y cuanto falta.

Por que: Antes la campana llevaba a otra pagina y se perdia el contexto. Ahora la informacion aparece encima y se cierra sin salir de donde se estaba.

Como comprobarlo: Pulsar la campana en cualquier pantalla del panel. Debe abrirse una ventana con tres productos. El boton Cerrar la quita y Ver el detalle lleva al listado.

3.3. Edicion de producto

Archivos: pages/modules/inventory/product_update.html

Que se hizo: Formulario con codigo, categoria, nombre, precio, existencias y stock minimo. Se llega desde el boton Editar de cada fila del catalogo.

Por que: El campo de stock minimo quedaba solo a media fila con un hueco al lado. Se resolvio con una regla general: un campo impar al final ocupa la fila entera.

Como comprobarlo: En el catalogo pulsar Editar en cualquier producto. El formulario debe mostrar cuatro filas sin espacios vacios.

4. Verificacion tecnica del prototipo

Las siguientes comprobaciones se ejecutaron sobre el prototipo completo y aplican a todos los modulos.

| Comprobacion | Resultado |
| --- | --- |
| Paginas del prototipo | 21 |
| Enlaces internos revisados | 274 (0 rotos) |
| Archivos JavaScript | 0 |
| Etiquetas <script> | 0 |
| Contraste minimo (tema claro) | Cumple 4.5:1 en todos los textos |
| Contraste minimo (tema oscuro) | Cumple 4.5:1 en todos los textos |
| Desbordes horizontales | Ninguno en 1440 px ni en 375 px |

5. Pendientes del modulo

CS-16: no existe la pantalla de eliminar producto. Conviene decidir si sera un borrado real o una baja logica, porque la base usa ON DELETE RESTRICT para no romper las ventas historicas.

CS-14: el buscador esta dibujado pero no filtra. Necesita JavaScript.

Los datos del catalogo estan escritos en el HTML. Se reemplazan por consultas cuando se conecte MySQL.

Referencias

Servicio Nacional de Aprendizaje. (2026). Proyecto formativo: Tecnologia en Analisis y Desarrollo de Software. SENA.

World Wide Web Consortium. (2023). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2. https://www.w3.org/TR/WCAG22/

Mozilla Foundation. (2026). MDN Web Docs: CSS Cascading and Inheritance. https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS