Control Store — Autoservicio Ayuelal

Entrega de modulo: MOD 03 CAJA

Epica en Jira: CS-3

Responsable: David Alejandro Ortegon Acosta

Tecnologia en Analisis y Desarrollo de Software (ADSO) — SENA

Proyecto formativo — Trimestre 3

2 de septiembre de 2026

1. Descripcion del modulo

Punto de venta, historial de ventas y cierre del turno con el arqueo del dinero recibido.

El presente documento reune las entregas realizadas sobre el prototipo navegable construido con HTML y CSS, ubicado en la carpeta 08-Prototipo-HTML-CSS del repositorio del proyecto. Cada entrega indica los archivos modificados, la decision de diseno que la sustenta y los pasos para comprobarla.

2. Cobertura de historias de usuario

La siguiente tabla relaciona cada historia de usuario de la epica CS-3 con la pantalla del prototipo que la representa.

| Clave | Historia de usuario | Pantalla del prototipo | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| CS-18 | HU01 Registrar venta | pages/modules/sales/sale_register.html | Cubierta |
| CS-19 | HU02 Listar ventas | pages/modules/sales/sale_read.html | Cubierta |
| CS-20 | HU03 Consultar ventas | Buscador de la barra superior | Parcial |
| CS-21 | HU04 Anular venta | Estado visible, sin accion | Pendiente |
| CS-22 | HU05 Cierre de caja | pages/modules/sales/cash_closing.html | Cubierta |

Resumen: de 5 historias, 3 estan cubiertas, 1 esta parcialmente y 1 esta pendiente de pantalla.

3. Entregas realizadas

3.1. Punto de venta

Archivos: pages/modules/sales/sale_register.html · pages/roles/cajero/sale_register.html

Que se hizo: Tres cajas: seleccion de producto y cantidad, pedido actual con el detalle, y cobro con el total y el metodo de pago.

Por que: Es la unica pantalla que ocupa todo el ancho a proposito: no es un formulario de captura sino una pantalla de trabajo donde se ve el carrito mientras se agregan articulos.

Como comprobarlo: Entrar como cajero (juan.perez@controlstore.com) y abrir Punto de venta. Deben verse las tres cajas y el total en grande.

3.2. Historial de ventas

Archivos: pages/modules/sales/sale_read.html · pages/roles/cajero/sale_read.html

Que se hizo: Tabla con numero de venta, fecha, cajero, cliente, metodo de pago, total y estado. El estado se muestra con etiqueta de color: pagada, pendiente o anulada.

Por que: El color de la etiqueta comunica, no decora. Cada pareja fondo/texto se midio y cumple el minimo de contraste de 4.5:1.

Como comprobarlo: Abrir Ventas del turno. Las etiquetas de estado deben leerse con claridad en los dos temas.

3.3. Cierre de caja

Archivos: pages/modules/sales/cash_closing.html · pages/roles/cajero/cash_closing.html

Que se hizo: Dos cajas lado a lado: el recaudo por metodo de pago y el arqueo, donde se anota la base inicial y el efectivo contado para calcular la diferencia.

Por que: Se usa rejilla de dos columnas y no el ancho de formulario, porque el cajero necesita comparar el recaudo con lo que cuenta.

Como comprobarlo: Abrir Cierre de caja. Las dos tarjetas deben quedar a la misma altura.

3.4. Panel del cajero con menu restringido

Archivos: pages/roles/cashier.html · pages/roles/cajero/ (3 paginas)

Que se hizo: El cajero entra a su propio tablero y su menu solo muestra Tablero, Punto de venta, Ventas del turno y Cierre de caja.

Por que: El cajero no debe ver inventario, usuarios ni reportes. Como el prototipo no tiene servidor, sus pantallas se duplicaron con el menu recortado.

Como comprobarlo: Entrar con juan.perez@controlstore.com. El menu debe tener cuatro opciones, no seis.

4. Verificacion tecnica del prototipo

Las siguientes comprobaciones se ejecutaron sobre el prototipo completo y aplican a todos los modulos.

| Comprobacion | Resultado |
| --- | --- |
| Paginas del prototipo | 21 |
| Enlaces internos revisados | 274 (0 rotos) |
| Archivos JavaScript | 0 |
| Etiquetas <script> | 0 |
| Contraste minimo (tema claro) | Cumple 4.5:1 en todos los textos |
| Contraste minimo (tema oscuro) | Cumple 4.5:1 en todos los textos |
| Desbordes horizontales | Ninguno en 1440 px ni en 375 px |

5. Pendientes del modulo

CS-21: falta la accion de anular una venta. El estado ya existe en la tabla, pero no hay boton ni confirmacion.

El carrito no suma ni descuenta inventario: eso llega con el JavaScript.

CS-20: el buscador no filtra todavia.

Referencias

Servicio Nacional de Aprendizaje. (2026). Proyecto formativo: Tecnologia en Analisis y Desarrollo de Software. SENA.

World Wide Web Consortium. (2023). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2. https://www.w3.org/TR/WCAG22/

Mozilla Foundation. (2026). MDN Web Docs: CSS Cascading and Inheritance. https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS