Control Store — Autoservicio Ayuelal

Entrega de modulo: MOD 04 DOMICILIOS

Epica en Jira: CS-29

Responsable: Brayan Alexander Torres Peña

Tecnologia en Analisis y Desarrollo de Software (ADSO) — SENA

Proyecto formativo — Trimestre 3

2 de septiembre de 2026

1. Descripcion del modulo

Registro y seguimiento de las entregas a domicilio del autoservicio, con asignacion de domiciliario y estado de cada pedido.

El presente documento reune las entregas realizadas sobre el prototipo navegable construido con HTML y CSS, ubicado en la carpeta 08-Prototipo-HTML-CSS del repositorio del proyecto. Cada entrega indica los archivos modificados, la decision de diseno que la sustenta y los pasos para comprobarla.

2. Cobertura de historias de usuario

La siguiente tabla relaciona cada historia de usuario de la epica CS-29 con la pantalla del prototipo que la representa.

| Clave | Historia de usuario | Pantalla del prototipo | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| CS-32 | HU01 Iniciar pedido por chatbot | Sin pantalla | Pendiente |
| CS-33 | HU02 Consultar catalogo por chatbot | Sin pantalla | Pendiente |
| CS-34 | HU03 Enviar pedido por chatbot | Sin pantalla | Pendiente |
| CS-35 | HU04 Registrar pedido | pages/modules/delivery/delivery_register.html | Cubierta |
| CS-36 | HU05 Asignar domicilio | delivery_register.html (campo Domiciliario) | Cubierta |
| CS-37 | HU06 Actualizar estado | delivery_read.html (etiquetas de estado) | Parcial |
| CS-38 | HU07 Notificar estado | Sin pantalla | Pendiente |

Resumen: de 7 historias, 2 estan cubiertas, 1 esta parcialmente y 4 estan pendientes de pantalla.

3. Entregas realizadas

3.1. Seguimiento de entregas

Archivos: pages/modules/delivery/delivery_read.html

Que se hizo: Tres indicadores (sin asignar, en camino, entregados) y una tabla con pedido, venta, direccion, barrio, telefono, domiciliario y estado.

Por que: El estado usa la misma escala de color del resto del sistema: verde entregado, ambar en camino, rojo cancelado. Asi el operador reconoce el estado sin leer.

Como comprobarlo: Entrar como administrador e ir a Domicilios. Deben verse los tres indicadores y tres pedidos con estados distintos.

3.2. Registro de una entrega

Archivos: pages/modules/delivery/delivery_register.html

Que se hizo: Formulario con la venta a despachar, el domiciliario, la direccion, el barrio, el telefono de contacto y observaciones.

Por que: Los dos desplegables se agruparon en la primera fila porque responden a la misma pregunta: que se despacha y quien lo lleva. Con eso el formulario paso de cinco filas a cuatro, igual que los demas del sistema.

Como comprobarlo: Abrir Registrar domicilio. La primera fila debe tener los dos desplegables lado a lado, y la direccion a lo ancho.

3.3. Panel del domiciliario

Archivos: pages/roles/domiciliario/ (2 paginas)

Que se hizo: El domiciliario entra directo a sus entregas y su menu solo tiene Mis entregas y Registrar entrega.

Por que: Es el rol mas restringido: no ve ventas, inventario ni usuarios.

Como comprobarlo: Entrar con luis.p@controlstore.com. El menu debe tener exactamente dos opciones.

4. Verificacion tecnica del prototipo

Las siguientes comprobaciones se ejecutaron sobre el prototipo completo y aplican a todos los modulos.

| Comprobacion | Resultado |
| --- | --- |
| Paginas del prototipo | 21 |
| Enlaces internos revisados | 274 (0 rotos) |
| Archivos JavaScript | 0 |
| Etiquetas <script> | 0 |
| Contraste minimo (tema claro) | Cumple 4.5:1 en todos los textos |
| Contraste minimo (tema oscuro) | Cumple 4.5:1 en todos los textos |
| Desbordes horizontales | Ninguno en 1440 px ni en 375 px |

5. Pendientes del modulo

CS-32, CS-33, CS-34 y CS-38: todo lo del chatbot esta sin pantalla. Conviene definir primero si sera WhatsApp o un chat propio, porque cambia el diseno.

CS-37: el estado se muestra pero no se puede cambiar desde la tabla.

La tabla sesiones_chatbot ya existe en la base de datos y esta lista para cuando se construya ese flujo.

Referencias

Servicio Nacional de Aprendizaje. (2026). Proyecto formativo: Tecnologia en Analisis y Desarrollo de Software. SENA.

World Wide Web Consortium. (2023). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2. https://www.w3.org/TR/WCAG22/

Mozilla Foundation. (2026). MDN Web Docs: CSS Cascading and Inheritance. https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS